סיכום סבב בדיקות

# מנהלה

| שם המערכת: | RetailDiscountCalculator |  |  |  | גרסה: | 1.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס' סבב: | 1 | תאריך התחלה: |  | 26/09/2021 | תאריך סיום: |  |
| סוג הבדיקות: | פונקציונאלי |  |  |  |  |  |
| שם המדווח: | אריאל לזריאן |  | תפקיד: | qa | תאריך דיווח: | 30/09/2021 |

# תוצאות הסבב לפי רכיב  נבדק

| שם רכיב | שם בודק/ת | סה"כ תסריטים | תסריטים שנבדקו | % נבדק | תסריטים תקינים | תסריטים שנכשלו | כמות תקלות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מסך ראשי | אריאל לזריאן | 20 | 2 | 10% | 1 | 1 | 1 |
| חלונית עדכון גובה הנחה במחלקה | אריאל לזריאן | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 1 |
| חלונית בחירת פריטים מקודמים במחלקה שנקנו | אריאל לזריאן | 7 | 1 | 14% | 1 | 0 |  |
| חלונית הזנת הנחות | אריאל לזריאן | 12 | 3 | 25% | 0 | 3 | 3 |
| חלונית הזנת הנחה מיוחדת | אריאל לזריאן | 8 | 3 | 38% | 3 | 1 | 1 |
| מסך מחלקות | אריאל לזריאן |  |  |  |  |  |  |

# ריכוז תקלות

| קריטריון הריכוז [חומרת תקלה] [סוג תקלה] | סטטוסים של הבאגים |  |  |  |  | סה"כ תקלות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | חדש רק נפתחה | בתיקון אצל הפיתוח | תוקן אמור לעבור בדיקה בגרסה הבאה | סגור נבדק בבדיקה חוזרת ונמצא תקין | פתוח מחדש נבדק בבדיקה חוזרת ונמצא לא תקין |  |
| קריטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גבוה | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| בינוני | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| נמוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ |  |  |  |  |  | 6 |

# מסקנות הסבב

מסקנות הסבב של התוכנה של הגירסא הראשונה

המצב של התוכנה גרוע כלומר יש שני באגים  שיכולים להפריע לתפקוד של הלקוח

יש דרישות  סותרות ודרישות שאני לא יכלנו לבצע בגלל באגים של דרישות אחרות שהפריעו לי לבדוק אותם

היו כמה דרישות שלא יכלנו להבין את המשמעויות שלהם ולכן לא ידענו  איך לבדוק בהם

לא היו מספיק תסריטים שנבדקו ולכן לא היה מספיק כיסוי לתוכנה

לא עשינו  את הסבב על פי התכנון כלומר בגלל החגים וזמנים שלא עבדו בהם אז זה לקח מעובדים הרבה זמן  וזה השפיע על בבדיקות נוספות וריכוז מהבודקים לבצע את הבדיקות ביעילות

# דגשים לסבב הבא

צריך לסדר את התקשורת בין הפיתוח לבודקים ולהסביר להם  את איך התוכנה אמורה לפעול

לסדר את הדרישות שיהיו יותר ברורות להבנה ולסדר את התקשורת בין החברה על איך התוכנה אמורה להראות ובכך שלא להגיע לאי הבנה

לעשות כיסוי נרחב יותר  לתוכנה ובכך לתת משוב לתוכנה באופן נרחב יותר ולא רק  על פי מה שחשוב ללקוח